**세미프로젝트 1차 기획안**

**2019년 11월 23일**

**서비스 산업 데이터를 활용한 머신러닝 분석**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 오합지졸 |
| 팀 원 | **\*김재현\*, 구도희, 이정환, 한세희  *\* 팀장 별도 표시*** |
| 프로젝트 명  *\* 가제* | 이웃들과 인사해요 |
| 프로젝트 주제  및 내용  해결하고자 하는 문제  최종 산출물의 청사진 | 사회적 신뢰도 하락에 따른 지역 사회의 갈등 해결 방안  지역별 신뢰도와 각종 지역별 데이터와의 관계를 살펴본 후 신뢰도 향상을 위한 해결 방안 모색 |
| 주제 선정 배경  주제 선정의 정당성 산출될 결과의 유용성 | 요즘 사회적 신뢰도가 떨어지고 있다는 기사를 접한 후 실생활 |
| 프로젝트 수행 방향  팀원간 역할 분담  프로젝트 수행 일정  수행 방법/도구 | **팀원 간 역할 분담**  데이터 수집 및 전처리: 다같이 진행  탐색적 자료 분석: 2명  분석 및 모델링: 1명  ppt 보고서: 1명  발표: 1명  **프로젝트 수행일정**  데이터 수집 및 전처리(5일) - 탐색적 자료 분석(5일) - 모델링 (5일)  - Ppt 작성 및 발표준비(5일)  **수행방법/도구**  수행방법:  도구: R |
| 세미 프로젝트 강의 진행방향 관련 제언 |  |